FinanceScope

Plano tecnico e mapa visual de desenvolvimento

Projeto beta para GitHub, entrevistas e evolucao tecnica | Junho de 2026

# 1. Visao geral

FinanceScope e um sistema web desktop-first de gestao financeira pessoal com foco em dashboard, diagnostico e simulacao de decisoes. O objetivo do projeto beta e provar o diferencial RealCost: traduzir gastos em horas de trabalho, impacto na renda, risco de fechamento do mes e atraso em metas.

O nome FinanceScope deve ser usado no repositorio, no README, nos prints, nos commits de apresentacao e neste plano. O nome final do site/produto permanece como decisao futura, sem bloquear o MVP.

| Item | Definicao |
| --- | --- |
| Produto | Dashboard financeiro com analise de custo real |
| Publico inicial | Estudantes, estagiarios e jovens profissionais |
| Stack | Python Flask, SQLite, HTML, CSS, JavaScript e Chart.js |
| Formato | Aplicacao web desktop-first, adaptavel para notebook/tablet |
| Diferencial | RealCost Engine como motor de interpretacao financeira |

# 2. Melhorias sobre o escopo original

Padronizar o nome como FinanceScope para evitar divergencia entre PDF, GitHub e apresentacao.

Enxugar o MVP para priorizar perfil financeiro, transacoes, dashboard, metas, simulador e RealCost Engine.

Mover login, score financeiro, assinaturas avancadas, relatorios completos, importacao CSV e exportacao PDF para roadmap futuro.

Tratar o dashboard como ferramenta de decisao, nao apenas como painel de graficos.

Exibir formulas e explicacoes simples para aumentar confianca e demonstrar maturidade tecnica.

Usar linguagem de estimativa educacional, evitando recomendacao financeira personalizada.

Adicionar campos de auditoria e padronizacao no modelo de dados para facilitar evolucao.

# 3. Mapa visual das fases

| Fase | Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base do projeto e identidade visual | Estrutura Flask, templates, CSS base, layout desktop e navegacao principal. |
| 2 | Perfil financeiro e dados iniciais | Usuario define renda, horas mensais, limite do mes e meta principal. |
| 3 | CRUD de transacoes | Receitas e despesas podem ser criadas, editadas, filtradas e excluidas. |
| 4 | Dashboard e graficos | Cards, categorias, evolucao mensal, ranking de gastos e alertas basicos funcionando. |
| 5 | RealCost Engine | Gastos convertidos em horas, percentual da renda, risco e atraso de meta. |
| 6 | Metas e simulador | Usuario acompanha objetivos e testa compras antes de registrar. |
| 7 | Polimento e GitHub | README, prints, dados demo, testes, deploy e apresentacao final. |

Ordem recomendada: construir primeiro a base navegavel, depois persistencia, entao analise. O RealCost deve entrar quando ja houver dados suficientes para demonstrar valor real no dashboard e no simulador.

# 4. Regras funcionais do MVP

| Modulo | Regras obrigatorias |
| --- | --- |
| Perfil financeiro | Guardar renda mensal, horas mensais trabalhadas/estudadas, limite planejado e meta principal. |
| Transacoes | Permitir tipo receita/despesa, descricao, valor positivo, data, categoria, forma de pagamento e recorrencia simples. |
| Dashboard | Mostrar receitas, despesas, saldo, previsao de fechamento, maior vazamento, graficos e alertas. |
| Metas | Criar meta com valor alvo, valor atual e aporte mensal; calcular progresso e meses estimados. |
| Simulador | Receber item, valor, categoria, prioridade e parcelas; retornar impacto antes da decisao. |
| RealCost | Centralizar formulas em utilitario separado e reutilizar no dashboard, simulador e detalhes de despesa. |
| Alertas | Classificar risco como baixo, medio ou alto com explicacao curta e nao proibitiva. |

# 5. Regras de calculo

| Calculo | Formula | Uso no produto |
| --- | --- | --- |
| Valor da hora | renda_mensal / horas_mensais | Base para traduzir compras em tempo de esforco. |
| Custo em horas | valor / valor_da_hora | Exibir em horas e minutos no simulador e nos detalhes. |
| Impacto na renda | (valor / renda_mensal) * 100 | Mostrar peso percentual de compras e categorias. |
| Saldo do mes | total_receitas - total_despesas | Card principal do dashboard. |
| Previsao de fechamento | media_diaria_despesas * dias_do_mes | Alerta de risco quando ultrapassar limite planejado. |
| Tempo da meta | (valor_alvo - valor_atual) / aporte_mensal | Estimativa de meses para concluir objetivo. |
| Atraso da meta | valor_compra / aporte_mensal | Quantos meses de aporte a compra consome. |
| Custo anual recorrente | valor_mensal * 12 | Roadmap para modulo de assinaturas. |

Se renda mensal, horas mensais ou aporte mensal forem zero ou vazios, o sistema deve evitar divisao por zero e mostrar uma mensagem orientando o usuario a completar o perfil financeiro.

# 6. Arquitetura tecnica

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Templates HTML | Estruturar telas, formularios, tabelas e componentes principais. |
| CSS | Layout SaaS desktop-first, sidebar, cards, responsividade e estados visuais. |
| JavaScript | Interacoes, validacoes leves, Chart.js e atualizacoes de interface. |
| Flask | Rotas, processamento de formularios, regras de negocio e integracao com banco. |
| SQLite | Persistencia local de perfil, transacoes, metas, categorias e simulacoes. |
| utils/finance.py | Formulas do RealCost, score futuro e funcoes de previsao. |
| tests/ | Testes das formulas e dos fluxos principais. |

A primeira versao pode usar usuario unico local. Autenticacao deve entrar somente depois que o diferencial analitico estiver funcionando e apresentavel.

# 7. Modelo de dados recomendado

| Tabela | Campos principais |
| --- | --- |
| users | id, name, monthly_income, monthly_hours, monthly_limit, created_at, updated_at |
| categories | id, name, type, color, is_default, created_at |
| transactions | id, user_id, type, description, category_id, amount, date, payment_method, is_recurring, created_at, updated_at |
| goals | id, user_id, name, target_amount, current_amount, monthly_contribution, priority, created_at, updated_at |
| purchase_simulations | id, user_id, item_name, amount, category_id, installments, risk_level, result_json, created_at |

Padronizacoes recomendadas: type deve aceitar apenas income ou expense; valores monetarios devem ser sempre positivos; recorrencia deve ser booleana no MVP e pode virar tabela propria em versao futura.

# 8. Criterios de aceite por fase

| Fase | Aceite |
| --- | --- |
| 1 | A aplicacao abre localmente, possui layout consistente, sidebar e telas principais navegaveis. |
| 2 | Perfil salva renda, horas mensais, limite e meta principal; validacoes impedem valores invalidos. |
| 3 | CRUD de transacoes persiste em SQLite e filtros por mes, categoria e tipo funcionam. |
| 4 | Dashboard exibe cards corretos, dois graficos Chart.js e ranking dos maiores gastos. |
| 5 | RealCost calcula horas, impacto percentual, risco e atraso de meta com testes unitarios. |
| 6 | Metas e simulador usam dados reais do perfil e mostram mensagens claras de decisao. |
| 7 | README completo, dados demo, prints, instrucoes de execucao, deploy e revisao final. |

# 9. Checklist final para GitHub

README com problema, solucao, diferencial RealCost, stack, funcionalidades e prints.

Secao Como rodar com ambiente virtual, dependencias, inicializacao do banco e comando Flask.

Dados de demonstracao para apresentar dashboard, graficos, metas e simulador sem cadastro manual demorado.

GIF curto mostrando cadastro de despesa e resultado do simulador Posso Comprar?.

Aviso educacional: as analises sao estimativas baseadas nos dados informados e nao substituem planejamento financeiro profissional.

Issues ou roadmap com login, importacao CSV, assinaturas completas, relatorios PDF, API externa e responsividade mobile.

Commits organizados por fase para demonstrar processo de desenvolvimento.

# 10. Backlog recomendado

| Prioridade | Item | Motivo |
| --- | --- | --- |
| MVP | Perfil, transacoes, dashboard, RealCost, metas e simulador | Prova o diferencial com menor escopo viavel. |
| Pos-MVP | Score financeiro e assinaturas completas | Aumenta profundidade apos dados centrais estarem estaveis. |
| Pos-MVP | Relatorios por periodo e exportacao PDF | Ajuda apresentacao e evolucao tecnica. |
| Futuro | Login e multiplos usuarios | Necessario para produto real, mas nao para demonstracao inicial. |
| Futuro | Importacao CSV e integracao bancaria | Eleva complexidade e deve vir apenas depois da base validada. |

# 11. Regra de comunicacao do produto

O FinanceScope deve ajudar o usuario a decidir, nao mandar nele. As mensagens devem ser objetivas, explicaveis e transparentes. Exemplo: 'Esta compra equivale a 18h40 de trabalho e pode atrasar sua meta em 1,2 mes, considerando os dados informados no perfil.'

Use 'estimativa', 'pode indicar', 'com base nos seus dados' e 'no ritmo atual'.

Evite frases como 'nao compre', 'voce deve investir' ou 'garantia de economia'.

Mostre sempre a formula ou uma explicacao simples perto do resultado principal.

# 12. Definicao de pronto do MVP

Usuario configura perfil financeiro e visualiza dados no dashboard.

Usuario cadastra, edita, filtra e remove transacoes.

Dashboard mostra receitas, despesas, saldo, categorias, evolucao e alertas.

RealCost Engine tem testes automatizados para os calculos principais.

Usuario cria meta e o sistema calcula progresso e prazo estimado.

Simulador mostra impacto de compra em horas, renda, risco e meta.

Projeto possui README, dados demo, prints, aviso educacional e instrucoes de execucao.